## Slide 1
Ingeniería de Software II
SPRINT 1
DomiciliosUQ
INTEGRANTES
LUIS GARCES
JULIAN GARCIA
CRISTIAN SOTO
HECTOR VILLALBA
CARLOS QUEZADA
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

## Slide 2: Que Herramientas fueron Empleadas.
000WebHost, como hosting gratuito
ScrumDesk, para control de historias de usuario
GitHub, como sistema control de versiones y repositorio.

## Slide 3: Priorización
FUNCIONALIDAD | BENEFICIO RELATIVO | PENALIDAD RELATIVA | VALOR TOTAL | VALOR% | ESTIMADO | COSTO% | PRIORIDAD
HU1 | 8 | 8 | 16 | 6 | 3 | 4 | 1,5
HU2 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2,5
HU3 | 5 | 8 | 13 | 5 | 2 | 2 | 2,5
HU4 | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3
HU5 | 8 | 8 | 16 | 6 | 3 | 4 | 1,5
HU6 | 8 | 8 | 16 | 6 | 2 | 2 | 3
HU7 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2
HU8 | 8 | 8 | 16 | 6 | 3 | 4 | 1,5
HU9 | 8 | 5 | 13 | 5 | 8 | 9 | 0,56
HU10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 0,44
HU11 | 8 | 8 | 16 | 6 | 5 | 6 | 1
HU12 | 5 | 5 | 10 | 4 | 8 | 9 | 0,44
HU13 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1
HU14 | 6 | 7 | 13 | 5 | 5 | 6 | 0,83
HU15 | 9 | 8 | 17 | 6 | 3 | 4 | 1,5
HU16 | 8 | 7 | 15 | 6 | 8 | 9 | 0,67
HU17 | 9 | 8 | 17 | 6 | 8 | 9 | 0,67
HU18 | 8 | 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1
HU19 | 9 | 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 1
 | 135 | 136 | 271 | 102 | 85 | 99 | 

## Slide 4: Product Backlog

## Slide 5: Product Backlog

## Slide 6: Product Backlog

## Slide 7: Product Backlog

## Slide 8: Backlog sprint 1

## Slide 9: Backlog sprint 1

## Slide 10: Backlog sprint 1

## Slide 11: Reportes de GitHub

## Slide 12
Trabajo de cada integrante

## Slide 13
Reportes Generados por Scrumdesk

## Slide 14: Cosas que salieron bien
La creación de las historias de usuario se realizó de manera correcta, además de la estimación y priorización de las historias de usuario utilizando el método de peso relativo.
La mayor parte de las historias de usuario fueron implementadas. Estas historias fueron por lo general los CRUD de la aplicación.

## Slide 15: Cosas por mejorar
Algunas tareas que fueron asignadas al principio del proyecto tuvieron que ser reasignadas ya que algunos de los integrantes tuvieron problemas para desarrollar las HU que se les asigno al inicio del proyecto.
Faltó mas compromiso por parte del grupo de trabajo para desarrollar y gestionar las HU a tiempo.

## Slide 16
GRACIAS POR LA ATENCIÓN

## Slide 17: Demo de la aplicación
http://ingsoft2016uq.comli.com/proyectosoft2/pagina1(modificada).php